# REPORTE DE MADUREZ DEVOPS

## Readymind México – Evaluación basada en Azure Well-Architected Framework y CMMI

### Cliente: Luis Arenas

# Información General

Cliente: Luis Arenas

Evaluador: Equipo Arquitectura Azure DevOps

Fecha Assessment: 2025-08

# Resumen Ejecutivo

## Diagnóstico general

El estado actual del cliente refleja un nivel de madurez DevOps gestionado, con áreas críticas en la gestión de infraestructura como código, seguridad y observabilidad. La falta de automatización en la gestión de infraestructura y la seguridad representa un riesgo significativo para la estabilidad y seguridad del entorno. La implementación de prácticas ágiles y el uso de Azure Boards son puntos fuertes, pero la falta de integración de IA y herramientas avanzadas de seguridad limita la eficiencia y la capacidad de respuesta ante incidentes.

## Hallazgos principales

- • Falta de automatización en la gestión de infraestructura como código

- • Ausencia de herramientas de IA para desarrollo seguro y eficiente

- • Deficiencias en la gestión de seguridad y cumplimiento

- • Limitada observabilidad y monitoreo proactivo

## Impacto en el negocio

La falta de automatización y seguridad robusta puede llevar a riesgos operativos significativos, incluyendo vulnerabilidades de seguridad, tiempos de inactividad prolongados y una velocidad de entrega reducida. La ausencia de prácticas de observabilidad y monitoreo proactivo puede resultar en una respuesta lenta a incidentes, afectando la continuidad del negocio y la satisfacción del cliente.

# Resultado Global

Puntuación total: 45

Nivel predominante: GESTIONADO

Áreas críticas: Infraestructura como Código, Seguridad

Áreas fuertes: Planificación y Gestión Ágil, Código, Control de Versiones y Calidad

# Evaluación por Pilar WAF

## Situación Actual vs. Esperada

| Pilar | Puntaje | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Excelencia Operacional | 2 | El cliente tiene un nivel básico de automatización en sus procesos operacionales. La falta de un monitoreo proactivo y la ausencia de pruebas de resiliencia son preocupantes. Se recomienda implementar Azure Monitor para mejorar la observabilidad, Application Insights para telemetría y Azure Automation para runbooks. Estos servicios permitirán una mejor gestión de incidentes y una operación más eficiente, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la respuesta a fallos. |
| Seguridad | 2 | La seguridad es una de las áreas más débiles, con una gestión de secretos y vulnerabilidades inadecuada. Se recomienda utilizar Azure Key Vault para la gestión de secretos, GitHub Advanced Security para escaneo de código y Microsoft Defender for Cloud para protección de cargas de trabajo. Estos servicios ayudarán a mitigar riesgos de seguridad, proteger datos sensibles y asegurar el cumplimiento normativo. |
| Confiabilidad | 3 | La confiabilidad del sistema es moderada, con despliegues automatizados pero sin una estrategia robusta de recuperación ante fallos. Se recomienda implementar Azure Site Recovery para recuperación ante desastres, Azure Backup para protección de datos y Azure Traffic Manager para balanceo y failover. Estos servicios mejorarán la resiliencia del sistema y asegurarán la continuidad del negocio en caso de fallos. |
| Optimización de Costos | 3 | El cliente utiliza Azure Cost Management para la gestión de costos, pero hay oportunidades para optimizar aún más. Se recomienda usar Azure Advisor para recomendaciones de ahorro, Azure Reserved Instances para compromisos de ahorro y Azure Automation para apagar recursos no productivos. Estas acciones pueden reducir significativamente los costos operativos y mejorar la eficiencia del uso de recursos. |
| Gobernanza | 2 | La gobernanza es limitada, con políticas y controles automáticos insuficientes. Se recomienda implementar Azure Policy para la aplicación automática de políticas, Azure Blueprints para plantillas de gobernanza y Microsoft Purview para el gobierno de datos. Estos servicios mejorarán el cumplimiento normativo y la gestión de recursos, asegurando que las políticas organizacionales se apliquen consistentemente. |
| Desempeño y Eficiencia | 3 | El desempeño es adecuado, pero la eficiencia puede mejorarse con más automatización. Se recomienda usar Azure DevOps para pipelines optimizados, Azure Load Testing para pruebas de carga y Application Insights para monitoreo de rendimiento. Estos servicios ayudarán a identificar cuellos de botella y mejorar la velocidad de entrega, alineándose con las métricas DORA. |
| Cultura y Colaboración | 3 | La cultura DevOps está en desarrollo, con una colaboración interdepartamental limitada. Se recomienda usar Azure DevOps Boards para gestión ágil, GitHub para colaboración en código y Microsoft Teams para comunicación integrada. Estas herramientas facilitarán la colaboración y la adopción de prácticas ágiles, mejorando la cohesión del equipo y la eficiencia operativa. |
| Sostenibilidad | 2 | La sostenibilidad es baja, con una gestión de artefactos y dependencias inadecuada. Se recomienda usar Azure Container Registry para gestión de imágenes, Azure Artifacts para paquetes y GitHub Dependabot para actualización de dependencias. Estos servicios mejorarán la gestión de recursos y reducirán la deuda técnica, asegurando la escalabilidad y sostenibilidad del sistema. |

# Recomendaciones

| ID | Descripción | Servicio Azure | Prioridad | Impacto Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar Azure Monitor para mejorar la observabilidad y el monitoreo proactivo del sistema. | Azure Monitor | ALTA | Mejorará la capacidad de respuesta a incidentes y reducirá el tiempo de inactividad. |
| 2 | Utilizar Azure Key Vault para la gestión segura de secretos y claves API. | Azure Key Vault | ALTA | Aumentará la seguridad de la información sensible y reducirá el riesgo de exposición. |
| 3 | Configurar GitHub Advanced Security para escaneo de código y detección de vulnerabilidades. | GitHub Advanced Security | ALTA | Reducirá las vulnerabilidades de seguridad en el código y mejorará la calidad del software. |
| 4 | Implementar Azure Site Recovery para asegurar la recuperación ante desastres. | Azure Site Recovery | MEDIA | Asegurará la continuidad del negocio en caso de fallos críticos. |
| 5 | Utilizar Azure DevOps para optimizar los pipelines de CI/CD y mejorar la eficiencia del despliegue. | Azure DevOps | MEDIA | Aumentará la velocidad de entrega y reducirá el tiempo de implementación. |
| 6 | Implementar Azure Policy para asegurar el cumplimiento normativo y la aplicación de políticas. | Azure Policy | MEDIA | Mejorará el cumplimiento normativo y la gestión de recursos. |
| 7 | Configurar Azure Load Testing para realizar pruebas de carga y asegurar el rendimiento del sistema. | Azure Load Testing | BAJA | Identificará cuellos de botella y mejorará el rendimiento del sistema. |
| 8 | Utilizar Azure Artifacts para gestionar paquetes y dependencias de manera eficiente. | Azure Artifacts | BAJA | Mejorará la gestión de dependencias y reducirá la deuda técnica. |
| 9 | Implementar Azure Automation para automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia operativa. | Azure Automation | MEDIA | Reducirá el tiempo dedicado a tareas manuales y mejorará la eficiencia operativa. |
| 10 | Configurar Microsoft Defender for Cloud para proteger las cargas de trabajo en la nube. | Microsoft Defender for Cloud | ALTA | Aumentará la seguridad de las cargas de trabajo y reducirá el riesgo de ataques. |

# Plan de Trabajo

Horas máximas: 400

Periodo: 4 meses

Horas semanales por recurso: 40

| ID | Descripción | Horas | Dependencia | Rol | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar escaneo de código en el pipeline mediante la integración de GitHub Advanced Security para detectar vulnerabilidades y secretos expuestos | 40 |  | DevOps Engineer | MES_1 |
| T2 | Configurar GitHub Copilot para el equipo de desarrollo para acelerar la escritura de código y mejorar la productividad mediante IA | 30 | T1 | Arquitecto Cloud | MES_1 |
| T3 | Implementar Azure Monitor para mejorar la observabilidad y el monitoreo proactivo del sistema | 50 | T2 | QA Engineer | MES_2 |
| T4 | Configurar Azure Key Vault para la gestión segura de secretos y claves API | 20 | T3 | DevOps Engineer | MES_2 |
| T5 | Implementar Azure Site Recovery para asegurar la recuperación ante desastres | 60 | T4 | Arquitecto Cloud | MES_3 |
| T6 | Configurar Azure DevOps para optimizar los pipelines de CI/CD y mejorar la eficiencia del despliegue | 40 | T5 | DevOps Engineer | MES_3 |
| T7 | Implementar Azure Policy para asegurar el cumplimiento normativo y la aplicación de políticas | 20 | T6 | QA Engineer | MES_3 |
| T8 | Configurar Azure Load Testing para realizar pruebas de carga y asegurar el rendimiento del sistema | 30 | T7 | QA Engineer | MES_4 |
| T9 | Utilizar Azure Artifacts para gestionar paquetes y dependencias de manera eficiente | 20 | T8 | DevOps Engineer | MES_4 |
| T10 | Configurar Microsoft Defender for Cloud para proteger las cargas de trabajo en la nube | 30 | T9 | Arquitecto Cloud | MES_4 |

## Total de Horas por Rol

# Proyección de Evolución

| Mes | Madurez Esperada | Capacidades Implementadas | KPIs Esperados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50% | Escaneo de código con GitHub Advanced Security, Productividad mejorada con GitHub Copilot | Lead Time: 10 días, Deployment Frequency: 2 veces por semana, Change Failure Rate: 15% |
| 2 | 55% | Monitoreo proactivo con Azure Monitor, Gestión segura de secretos con Azure Key Vault | Lead Time: 8 días, Deployment Frequency: 3 veces por semana, Change Failure Rate: 12% |
| 3 | 60% | Recuperación ante desastres con Azure Site Recovery, Optimización de CI/CD con Azure DevOps | Lead Time: 6 días, Deployment Frequency: 4 veces por semana, Change Failure Rate: 10% |
| 4 | 65% | Pruebas de carga con Azure Load Testing, Protección de cargas de trabajo con Microsoft Defender for Cloud | Lead Time: 5 días, Deployment Frequency: 5 veces por semana, Change Failure Rate: 8% |

## Resultados por Calificación

# Roadmap

| Mes | Entregables | Objetivos |
| --- | --- | --- |
|  | Integración de GitHub Advanced Security, Configuración de GitHub Copilot | Mejorar la seguridad del código, Aumentar la productividad del desarrollo |
|  | Implementación de Azure Monitor, Configuración de Azure Key Vault | Mejorar la observabilidad del sistema, Asegurar la gestión de secretos |
|  | Implementación de Azure Site Recovery, Optimización de pipelines con Azure DevOps | Asegurar la recuperación ante desastres, Mejorar la eficiencia del despliegue |
|  | Pruebas de carga con Azure Load Testing, Protección de cargas de trabajo con Microsoft Defender for Cloud | Asegurar el rendimiento del sistema, Proteger las cargas de trabajo en la nube |

# Tabla de Servicios Azure Recomendados

| Área evaluada relacionada | Servicio | Descripción detallada | Modelo de costos |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad | Microsoft Defender for Cloud | Protección unificada de cargas en Azure, alertas, hardening y recomendaciones de seguridad. | Por recurso |
| Gestión de secretos | Azure Key Vault | Almacenamiento seguro de secretos, claves y certificados con RBAC e integración con CI/CD. | Por recurso |
| Observabilidad | Azure Monitor | Métricas, logs, alertas y tableros; integración con Application Insights. | Por consumo |
| Observabilidad | Azure Application Insights | Telemetría, trazas distribuidas, performance y diagnóstico para apps. | Por consumo |
| Automatización | Azure Automation | Runbooks, Desired State Configuration y tareas programadas para operación. | Por ejecución |
| DevOps | Azure DevOps | Repos, Pipelines, Boards, Test Plans para CI/CD y gestión ágil. | Por usuario |
| Código Seguro | GitHub Advanced Security | Code scanning, secret scanning y dependabot alerts para seguridad. | Por repositorio |
| Productividad IA | GitHub Copilot | Asistente de IA para desarrollo, generación de código y documentación. | Por usuario |
| Plataforma App + IA | Azure App Service | Hospedaje administrado para aplicaciones web y APIs con integración a servicios de IA. | Por recurso |
| Plataforma Contenedores + IA | Azure Kubernetes Service (AKS) | Orquestación de contenedores; integración con modelos y servicios de IA. | Por nodo/por consumo |
| APIs | Azure API Management | Gestión, publicación, seguridad y observabilidad de APIs. | Por unidad |
| IA Generativa | Azure OpenAI Service | Modelos GPT y Embeddings para copilots, chatbots y generación de contenido. | Por token |
| Búsqueda IA | Azure AI Search | Búsqueda semántica, indexación y RAG para aplicaciones con IA. | Por consumo |
| Visión/Documentos | Azure AI Vision / Document Intelligence | OCR, extracción de datos, clasificación y análisis de documentos. | Por consumo |

# Conclusión General del Estudio

El estado actual muestra una madurez gestionada con oportunidades claras en seguridad, automatización, observabilidad y gobernanza. La hoja de ruta propuesta, basada en Azure Well-Architected Framework y buenas prácticas CMMI, proyecta alcanzar un 65–70% de madurez en el corto plazo, mejorando resiliencia, velocidad de entrega y postura de seguridad, con beneficios tangibles en continuidad operativa y control de costos.